DOKUMEN KEBUTUHAN SISTEM

# Sistem Manajemen Layanan
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an

Software Requirements Specification (SRS) — Versi 2.1

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

| Informasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Versi | 2.1 — Draft Baseline MVP Terkoreksi |
| Tanggal | 8 September 2026 |
| Status | Untuk validasi internal dan stakeholder |
| Ruang lingkup | Aplikasi internal LPMQ dan portal penerbit |
| Dasar penyusunan | SRS v1.0, persiapan implementasi v2, artefak implementasi v1.0, rancangan UI, dan keputusan diskusi 8 September 2026 |

CATATAN STATUS: Tarif, SLA, istilah SOP, pejabat penandatangan, dan format dokumen tertentu masih bersifat konfigurasi sementara sampai disahkan stakeholder.

# Kendali Dokumen

| Versi | Tanggal | Perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 1 September 2026 | Requirement awal berdasarkan prototipe dan diskusi hari pertama. |
| 2.0 | 8 September 2026 | Menetapkan MVP internal dan portal penerbit, status proses sementara, pembayaran manual yang siap integrasi SIMPONI, penyimpanan sampel naskah, checklist dokumentasi, master Tim Distribusi serta Kategori/Konten Mushaf, versioning dokumen, dan kesiapan BSrE. |
| 2.1 | 8 September 2026 | Menambahkan 17 jenis layanan dan SLA resmi, pemisahan addon, pembatalan, kalender kerja, notifikasi, perpanjangan dua tahun, penandatangan Kepala LPMQ, persyaratan halaman 3–4, serta keamanan verifikasi QR. |

# Ringkasan Keputusan Produk

MVP mencakup aplikasi internal LPMQ dan portal penerbit dengan backend serta basis data bersama, tetapi antarmuka dan izin akses dipisahkan.

Admin internal dapat menginput pengajuan atas nama penerbit. Sumber pengajuan dicatat sebagai publisher_portal atau internal_admin.

Pembayaran dicatat manual pada MVP; desain data menyiapkan external_provider, external_reference, dan sync_status untuk integrasi SIMPONI.

File yang disimpan adalah metadata, cover, tangkapan halaman 3 dan 4, serta surat pernyataan tashih internal; bukan keseluruhan naskah.

Surat Tanda Tashih ditetapkan oleh Kepala LPMQ atas rekomendasi tim pentashih. Integrasi BSrE menjadi pengembangan lanjutan.

Master data memisahkan kategori tampilan, 17 jenis layanan/SLA, addon tarif, Tim Distribusi, dan kalender kerja.

Surat Tanda Tashih berlaku dua tahun; pengingat kedaluwarsa dan pengajuan perpanjangan termasuk MVP.

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

LPMQ membutuhkan sistem terpadu untuk mengelola layanan pentashihan sejak data penerbit dan pengajuan naskah diterima, diverifikasi, dihitung tarif serta durasinya, didistribusikan kepada tim pentashih, didokumentasikan, hingga dokumen resmi diterbitkan dan diarsipkan. Prototipe awal membantu menggambarkan fungsi, tetapi arsitektur keamanan, autentikasi, audit, dan pengelolaan transaksi harus dibangun ulang untuk penggunaan operasional.

## 1.2 Tujuan

Menjadi baseline kebutuhan yang dapat divalidasi dan diuji.

Menyatukan kebutuhan aplikasi internal dan portal penerbit.

Menetapkan ruang lingkup MVP, model status, data, keamanan, serta batas integrasi.

Menjadi acuan ERD, backlog, API, desain antarmuka, dan UAT.

## 1.3 Definisi

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Tashih | Pemeriksaan dan pengesahan kesesuaian naskah mushaf Al-Qur’an. |
| Naskah awal | Versi naskah pada pemeriksaan tahap pertama. |
| Naskah perbaikan | Versi yang dikirim setelah adanya catatan hasil pemeriksaan. |
| Dumi | Contoh cetak/dummy untuk pemeriksaan tahap akhir. |
| PNBP | Penerimaan Negara Bukan Pajak atas layanan pentashihan. |
| Portal penerbit | Antarmuka terbatas bagi penerbit untuk pengajuan dan pemantauan. |
| Checklist dokumentasi | Daftar dokumen wajib dan progres kelengkapannya. |

# 2. Ruang Lingkup

## 2.1 Termasuk dalam MVP

Autentikasi, pengguna, role dan permission.

Profil penerbit dan dokumen badan hukum.

Pengajuan melalui portal atau input manual admin.

Unggah cover, halaman 3 dan 4, serta surat pernyataan tashih internal beserta metadata/versioning.

Antrean dan penugasan verifikasi.

Kalkulasi tarif dan durasi berbasis master data serta snapshot transaksi.

Pencatatan billing dan pembayaran manual.

Master Tim Distribusi dan penugasan tahap awal, perbaikan, serta dumi.

Pencatatan hasil tashih dan iterasi perbaikan.

Checklist dokumentasi dan arsip file.

Penerbitan dokumen resmi, penandatangan fleksibel, QR/verifikasi publik terbatas.

Dashboard operasional, laporan dasar, notifikasi, kalender kerja, perpanjangan, dan audit log.

## 2.2 Di luar MVP / fase lanjutan

Integrasi langsung dengan SIMPONI.

Tanda tangan elektronik BSrE.

SSO/SIMPEG.

Penyimpanan keseluruhan naskah.

Analitik lanjutan dan otomatisasi kapasitas penuh.

Aplikasi mobile native.

# 3. Arsitektur Produk dan Kanal

Sistem memiliki dua aplikasi web yang menggunakan API dan basis data bersama. Pemisahan antarmuka tidak berarti duplikasi data. Setiap endpoint menerapkan autentikasi dan otorisasi server-side.

| Kanal | Pengguna | Fungsi utama |
| --- | --- | --- |
| Portal penerbit | Penerbit/PIC | Profil, pengajuan, upload sampel, revisi, status, pembayaran, unduh dokumen. |
| Aplikasi internal | Admin, verifikator, distributor, pentashih, dokumentator, pimpinan/auditor | Operasional internal, verifikasi, penugasan, hasil tashih, dokumentasi, master, laporan, audit. |
| API bersama | Kedua kanal | Business rule, RBAC, transaksi, audit, file privat, dan integrasi masa depan. |

# 4. Aktor dan Hak Akses

| Aktor | Hak akses utama |
| --- | --- |
| Admin | Kelola pengguna, penerbit, input pengajuan atas nama penerbit, master data, konfigurasi, dan akses operasional sesuai permission. |
| Penerbit | Kelola data milik sendiri, membuat dan memperbarui draft, mengajukan, mengunggah revisi/sampel, melihat billing/status/dokumen sendiri. |
| Verifikator | Melihat tugas yang ditugaskan, memeriksa kelengkapan, mencatat keputusan dan catatan. |
| Distributor | Mengelola antrean distribusi dan menugaskan naskah ke tim/pentashih sesuai tahap. |
| Pentashih | Melihat penugasan sendiri dan mencatat hasil pemeriksaan. |
| Ketua kelompok tashih | Mengawasi hasil kelompok serta memberikan rekomendasi kepada pejabat penerbit dokumen. |
| Kepala LPMQ | Menetapkan Surat Tanda Tashih/Surat Izin Edar berdasarkan rekomendasi tim pentashih. |
| Dokumentator | Mengelola checklist, arsip, dokumen pembayaran/tashih/tanda terima, dan penerbitan dokumen resmi. |
| Pimpinan/Auditor | Akses baca laporan dan audit sesuai lingkup izin. |

Pengguna internal dapat memiliki lebih dari satu role. Izin efektif berasal dari gabungan permission, sedangkan role aktif hanya mengatur navigasi/tampilan.

# 5. Kebutuhan Fungsional

## 5.1 Autentikasi dan Akses

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-AUTH-01 | Login diverifikasi pada server dan menghasilkan sesi/token yang dapat dicabut. | P0 |
| RF-AUTH-02 | Sistem menerapkan multi-role dan permission dengan default deny. | P0 |
| RF-AUTH-03 | Password disimpan sebagai hash adaptif dan tidak pernah dikembalikan ke client. | P0 |
| RF-AUTH-04 | Reset password menggunakan token per pengguna; tidak menggunakan PIN global. | P0 |
| RF-AUTH-05 | Admin dapat menonaktifkan akun tanpa menghapus riwayat. | P0 |

## 5.2 Penerbit dan Portal

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-PUB-01 | Penerbit dapat membuat akun dan mengelola profil badan hukum. | P0 |
| RF-PUB-02 | Dokumen wajib dapat dikonfigurasi sesuai jenis badan hukum. | P0 |
| RF-PUB-03 | Petugas dapat memverifikasi, meminta perbaikan, menerima, atau menolak profil. | P0 |
| RF-PUB-04 | Penerbit hanya dapat melihat dan mengubah data miliknya. | P0 |
| RF-PUB-05 | Portal menampilkan status, catatan tindakan, billing, dan dokumen milik penerbit. | P0 |

## 5.3 Pengajuan Naskah

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-REG-01 | Penerbit atau admin dapat membuat draft pengajuan. | P0 |
| RF-REG-02 | Sistem mencatat submission_source: publisher_portal atau internal_admin. | P0 |
| RF-REG-03 | Nomor pengajuan dibuat unik saat submit. | P0 |
| RF-REG-04 | Pengajuan memilih kategori dan jenis konten dari master aktif. | P0 |
| RF-REG-05 | Sistem menyimpan metadata, cover, tangkapan halaman 3 dan 4, serta surat pernyataan tashih internal sebagai penanda. | P0 |
| RF-REG-06 | Pengajuan mencatat registration_type NEW atau RENEWAL dan referensi pengajuan/dokumen sebelumnya bila perpanjangan. | P0 |
| RF-REG-07 | Perubahan status tersimpan pada riwayat append-only. | P0 |
| RF-REG-08 | Daftar pengajuan mendukung pencarian, filter, sorting, dan pagination. | P1 |

## 5.4 Verifikasi

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-VER-01 | Pengajuan dapat ditugaskan kepada verifikator tertentu. | P0 |
| RF-VER-02 | Halaman menyediakan tampilan Tugas Saya berdasarkan verifier_id. | P0 |
| RF-VER-03 | Antrean menyediakan filter Siap Diverifikasi, Sedang Diproses, Perlu Perbaikan, dan Selesai Tashih. | P0 |
| RF-VER-04 | Verifikator dapat menyimpan checklist, catatan, dan keputusan. | P0 |
| RF-VER-05 | Transisi ilegal atau perubahan oleh petugas tanpa izin ditolak. | P0 |

## 5.5 Master Data

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-MST-01 | Admin mengelola kategori Mushaf Cetak, Digital, Audio/Visual, dan Lainnya. | P0 |
| RF-MST-02 | Admin mengelola 17 jenis layanan, tarif dasar, satuan, durasi awal–perbaikan–dumi/perpanjangan, urutan, dan status. | P0 |
| RF-MST-03 | Admin mengelola addon materi beserta tarif dan effective date secara terpisah dari jenis layanan/SLA. | P0 |
| RF-MST-04 | Admin mengelola Tim Distribusi, SK/periode, ketua, anggota, dan status. | P0 |
| RF-MST-05 | Admin mengelola kalender hari kerja/libur beserta sumber dan audit perubahan. | P1 |
| RF-MST-06 | Data master yang sudah dipakai dinonaktifkan, bukan dihapus permanen. | P0 |
| RF-MST-07 | Perubahan tarif/durasi mempunyai effective date dan audit trail. | P0 |

## 5.6 Tarif dan SLA

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-CALC-01 | Sistem menghitung preview tarif dan SLA dari master aktif. | P0 |
| RF-CALC-02 | Sistem menghitung total dari tarif dasar jenis layanan ditambah addon terpilih. | P0 |
| RF-CALC-03 | Tarif dan SLA final disimpan sebagai snapshot immutable pada pengajuan. | P0 |
| RF-CALC-04 | Perubahan master tidak mengubah transaksi lama. | P0 |
| RF-CALC-05 | Perhitungan hari kerja menggunakan kalender kerja yang dikonfigurasi. | P1 |
| RF-CALC-06 | Sistem menampilkan rincian biaya dan estimasi sebelum konfirmasi. | P0 |

## 5.7 Pembayaran

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-PAY-01 | Petugas mencatat nomor billing, nominal, tanggal, tenggat, status, dan bukti pembayaran. | P0 |
| RF-PAY-02 | Riwayat pembayaran mendukung lebih dari satu record, tetapi hanya satu billing aktif pada satu waktu. | P0 |
| RF-PAY-03 | Konfirmasi pembayaran mencatat aktor, waktu, dan catatan. | P0 |
| RF-PAY-04 | Model data menyediakan provider, external reference, dan sync status untuk SIMPONI. | P1 |

## 5.8 Distribusi dan Tashih

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-DIST-01 | Distributor menugaskan pengajuan kepada tim/pentashih. | P0 |
| RF-DIST-02 | Penugasan mencatat tahap INITIAL, REVISION, atau DUMI. | P0 |
| RF-DIST-03 | Tahap perbaikan mendukung iterasi berulang. | P0 |
| RF-DIST-04 | Pentashih hanya dapat memproses penugasan sesuai izin. | P0 |
| RF-DIST-05 | Hasil menyimpan keputusan, catatan, waktu, dan versi naskah. | P0 |
| RF-DIST-06 | Sistem menampilkan beban kerja dan keterlambatan dasar. | P1 |

## 5.9 Dokumentasi dan Dokumen Resmi

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-DOC-01 | Dokumentator mengelola checklist dinamis per pengajuan. | P0 |
| RF-DOC-02 | Item minimal mencakup bukti pembayaran, hasil tashih, tanda terima, Surat Tanda Tashih, cover, dan sampel halaman. | P0 |
| RF-DOC-03 | Setiap item mempunyai status Belum Ada, Sudah Diunggah, atau Sudah Diperiksa. | P0 |
| RF-DOC-04 | Dokumen resmi disimpan 1:N dengan versioning dan satu versi aktif. | P0 |
| RF-DOC-05 | Penandatangan disimpan generik dengan snapshot nama/jabatan dan metode tanda tangan. | P0 |
| RF-DOC-06 | Sistem menyediakan QR/token verifikasi publik dengan informasi minimum. | P1 |
| RF-DOC-07 | Verifikasi QR menampilkan judul mushaf, penerbit, nomor surat, status, deskripsi, dan cover sesuai kebijakan akses. | P1 |
| RF-DOC-08 | Sistem menandai dokumen akan kedaluwarsa/kedaluwarsa berdasarkan masa berlaku dua tahun. | P0 |
| RF-DOC-09 | Penerbit/admin dapat membuat pengajuan perpanjangan yang tertaut ke dokumen sebelumnya. | P0 |
| RF-DOC-10 | Struktur dokumen menyiapkan signing method BSRE tanpa mengaktifkan integrasi pada MVP. | P1 |

## 5.10 Laporan, Notifikasi, dan Audit

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| RF-OPS-01 | Dashboard menampilkan antrean dan tugas sesuai role. | P0 |
| RF-OPS-02 | Sistem menyediakan laporan jumlah pengajuan, PNBP, SLA, dan beban kerja dasar. | P1 |
| RF-OPS-03 | Laporan dapat difilter dan diekspor sesuai izin. | P1 |
| RF-OPS-04 | Notifikasi dibuat untuk tugas baru, revisi, pembayaran, distribusi, dan dokumen. | P1 |
| RF-OPS-05 | Notifikasi menyimpan status telah dibaca dan referensi transaksi terkait. | P1 |
| RF-OPS-06 | Audit log append-only mencatat perubahan status, master, pembayaran, penugasan, dan dokumen. | P0 |

# 6. Status dan Proses Bisnis

## 6.1 Status utama pengajuan

| Kode | Label | Makna |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Draft | Data belum diajukan. |
| READY_FOR_VERIFICATION | Siap Diverifikasi | Pengajuan telah dikirim dan menunggu pemeriksaan. |
| IN_VERIFICATION | Sedang Diproses | Berkas sedang diperiksa. |
| REVISION_REQUIRED | Perlu Perbaikan | Penerbit/admin harus melengkapi atau memperbaiki berkas. |
| WAITING_DISTRIBUTION | Menunggu Distribusi | Berkas sesuai dan siap ditugaskan. |
| TASHIH_IN_PROGRESS | Proses Pentashihan | Berada pada tahap awal, perbaikan, atau dumi. |
| DOCUMENTATION | Proses Dokumentasi | Hasil tashih selesai; dokumen pendukung sedang dilengkapi. |
| COMPLETED | Selesai Tashih | Checklist wajib lengkap dan hasil akhir diterbitkan. |
| CANCELLED | Dibatalkan | Pengajuan dihentikan dengan alasan dan audit. |

“Tugas Saya” adalah filter kepemilikan tugas berdasarkan verifier_id/assignee_id, bukan status lifecycle.

## 6.2 Transisi minimum

| Dari | Aksi | Ke | Aktor |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | Ajukan | READY_FOR_VERIFICATION | Penerbit/Admin |
| READY_FOR_VERIFICATION | Mulai verifikasi | IN_VERIFICATION | Verifikator |
| IN_VERIFICATION | Minta perbaikan | REVISION_REQUIRED | Verifikator |
| REVISION_REQUIRED | Ajukan kembali | READY_FOR_VERIFICATION | Penerbit/Admin |
| DRAFT | Batalkan draft | CANCELLED | Penerbit/Admin |
| READY_FOR_VERIFICATION | Batalkan sebelum diproses | CANCELLED | Penerbit/Admin |
| REVISION_REQUIRED | Batalkan pengajuan | CANCELLED | Penerbit/Admin |
| IN_VERIFICATION | Berkas sesuai | WAITING_DISTRIBUTION | Verifikator |
| WAITING_DISTRIBUTION | Buat penugasan | TASHIH_IN_PROGRESS | Distributor |
| TASHIH_IN_PROGRESS | Hasil perlu perbaikan | TASHIH_IN_PROGRESS | Pentashih/Distributor |
| TASHIH_IN_PROGRESS | Selesai tashih | DOCUMENTATION | Pentashih/Ketua |
| DOCUMENTATION | Lengkapi checklist | COMPLETED | Dokumentator |

# 7. Aturan Bisnis

| ID | Aturan |
| --- | --- |
| BR-01 | Setiap pengajuan terkait satu penerbit dan satu jenis layanan utama. |
| BR-02 | Admin dapat membuat pengajuan atas nama penerbit; sumber pengajuan tidak boleh diubah setelah submit. |
| BR-03 | Cover, tangkapan halaman 3 dan 4, serta surat pernyataan tashih internal wajib tersedia sebelum submit, kecuali ada override berizin dan beralasan. |
| BR-04 | Master yang sudah direferensikan transaksi tidak boleh hard delete. |
| BR-05 | Tarif dan SLA transaksi memakai snapshot dari versi master yang berlaku saat finalisasi. |
| BR-06 | Hanya satu billing aktif untuk satu pengajuan pada satu waktu. |
| BR-07 | Pentashihan baru diproses setelah pembayaran dinyatakan sesuai kebijakan yang berlaku. |
| BR-08 | Tahap perbaikan dapat berulang; iteration harus meningkat dan tidak boleh diturunkan. |
| BR-09 | Satu versi dokumen resmi berstatus aktif; versi sebelumnya tetap tersedia sebagai riwayat. |
| BR-10 | Pengajuan selesai hanya jika seluruh checklist wajib berstatus Sudah Diperiksa. |
| BR-11 | Setiap perubahan state, master, pembayaran, file, penugasan, dan dokumen resmi dicatat pada audit log. |
| BR-12 | Informasi verifikasi QR publik dibatasi pada judul mushaf, penerbit, nomor surat, status, deskripsi, dan cover. |
| BR-13 | Surat Tanda Tashih ditetapkan oleh Kepala LPMQ atas rekomendasi tim pentashih. |
| BR-14 | Surat Tanda Tashih berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang; perubahan materi/desain mengharuskan proses baru. |
| BR-15 | Pengajuan perpanjangan menyimpan referensi dokumen/pengajuan sebelumnya dan menggunakan SLA dumi/perpanjangan. |
| BR-16 | Pembatalan setelah billing atau pembayaran hanya dapat dilakukan setelah kebijakan PNBP disahkan. |

# 8. Model Data

Model data logis MVP ditampilkan pada ERD berikut. Detail atribut dapat disesuaikan pada physical data model tanpa mengubah relasi dan aturan domain yang telah disepakati.

Gambar 1. ERD Sistem Manajemen Layanan Pentashihan LPMQ v2.1

# 9. Master Data Sementara

## 9.1 Kategori mushaf

| Kode | Nama | Status awal |
| --- | --- | --- |
| MC | Mushaf Cetak | Aktif |
| MD | Mushaf Digital | Aktif |
| MAV | Mushaf Audio/Visual | Aktif |
| L | Lainnya | Aktif |

## 9.2 Jenis layanan dan SLA resmi

| Jenis naskah | Awal (HK) | Perbaikan (HK) | Dumi/Perpanjangan (HK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mushaf Al-Qur’an 30 Juz | 15 | 7 | 3 |
| Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya | 22 | 12 | 7 |
| Mushaf Al-Qur’an Tajwid Warna/Kode Tajwid | 22 | 12 | 7 |
| Mushaf Al-Qur’an Waqaf Ibtida’ | 22 | 12 | 7 |
| Mushaf Al-Qur’an Qiraat | 22 | 12 | 7 |
| Mushaf Al-Qur’an Transliterasi | 22 | 12 | 7 |
| Al-Qur’an Audio/Visual | 30 | 15 | 7 |
| Mushaf Al-Qur’an Digital | 15 | 7 | 3 |
| Mushaf Al-Qur’an Terjemah Perkata | 45 | 22 | 12 |
| Mushaf Al-Qur’an dan Tafsirnya | 45 | 22 | 12 |
| Mushaf Al-Qur’an Luar Negeri | 15 | 7 | 3 |
| Mushaf Al-Qur’an Braille | 60 | 30 | 15 |
| Surah Yasin dan Bacaan Tahlil | 5 | 2 | 1 |
| Juz ‘Amma dan Terjemahnya | 5 | 2 | 1 |
| Majmu’ Syarif | 5 | 2 | 1 |
| Metode Baca Tulis Al-Qur’an | 15 | 7 | 3 |
| Kaligrafi | 3 | 2 | 1 |

## 9.3 Kelompok tarif dan addon

| Kode aturan | Jenis tarif | Satuan | Tarif |
| --- | --- | --- | --- |
| TAR-BRAILLE | Mushaf Al-Qur’an Braille | Per Surat Tanda Tashih | Rp 0 |
| TAR-PENDEK | Kaligrafi, Juz ‘Amma/surah-surah pendek | Per Surat Tanda Tashih | Rp 500.000 |
| TAR-MUSHAF | Mushaf Al-Qur’an | Per Surat Tanda Tashih | Rp 1.000.000 |
| ADD-MATERI | Tambahan materi selain konten ayat | Per item per Surat Tanda Tashih | Rp 500.000 |

Kategori MC/MD/MAV/L tetap dipakai untuk navigasi dan klasifikasi tampilan. Jenis layanan menyimpan profil SLA, sedangkan addon menyimpan tambahan tarif. Sistem tidak boleh menyamakan addon dengan SLA layanan tanpa aturan pemetaan yang disahkan.

Sumber resmi: https://tashih.kemenag.go.id/info-layanan-pentashihan/read/standar-pelayanan-permohonan-surat-tanda-tashih (diakses 8 September 2026). Konfirmasi stakeholder tetap diperlukan jika terdapat SOP internal yang lebih baru.

# 10. Kebutuhan File dan Dokumen

File privat disimpan di penyimpanan yang disetujui LPMQ/Kemenag; database hanya menyimpan metadata dan referensi file.

Unggahan divalidasi berdasarkan MIME, ekstensi, ukuran, checksum, serta hasil pemeriksaan keamanan.

Jenis dokumen minimum: COVER, SAMPLE_PAGE_3, SAMPLE_PAGE_4, dan INTERNAL_TASHIH_STATEMENT.

Print-out master mushaf tetap diterima secara fisik; sistem mencatat tanggal penerimaan dan petugas penerima.

Penggantian file membuat versi baru; versi lama tidak ditimpa.

Unduhan menggunakan otorisasi dan URL sementara; file sensitif tidak dipublikasikan langsung.

# 11. Kebutuhan Non-Fungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEC-01 | Keamanan | Seluruh akses data melalui backend dengan RBAC dan pengujian akses negatif/IDOR. |
| RNF-SEC-02 | Keamanan | Password di-hash, rate limiting diterapkan, sesi dapat dicabut, dan rahasia tidak berada di repository. |
| RNF-SEC-03 | Keamanan QR | Token publik berentropi tinggi, tidak berurutan, dibatasi rate limit, tidak membocorkan file privat, dan kegagalan abnormal dicatat. |
| RNF-PRV-01 | Privasi | Data penerbit, NIP, tanda tangan, dan file naskah hanya dapat diakses sesuai kebutuhan role. |
| RNF-AUD-01 | Audit | Audit log append-only menyimpan aktor, waktu, aksi, subjek, dan before/after. |
| RNF-REL-01 | Keandalan | Transaksi kritis bersifat atomik; backup dan pemulihan diuji berkala. |
| RNF-PERF-01 | Kinerja | Daftar operasional menggunakan pagination dan respons interaktif normal ditargetkan ≤3 detik pada beban yang disepakati. |
| RNF-USE-01 | Kegunaan | Antarmuka berbahasa Indonesia, responsif, konsisten, dan status tidak bergantung pada warna saja. |
| RNF-MNT-01 | Pemeliharaan | Aplikasi modular, migration terkontrol, dokumentasi API, automated test, dan konfigurasi environment. |
| RNF-INT-01 | Interoperabilitas | Integrasi eksternal memakai adapter sehingga mode manual tetap dapat dipakai ketika layanan eksternal tidak tersedia. |
| RNF-INF-01 | Infrastruktur | Production menggunakan infrastruktur yang disetujui unit TI/keamanan Kemenag. |

# 12. Integrasi Masa Depan

| Integrasi | Kesiapan MVP | Batas implementasi |
| --- | --- | --- |
| SIMPONI | Field provider, external reference, sync status, dan adapter interface. | Pembayaran masih dicatat dan dikonfirmasi manual. |
| BSrE | Metode tanda tangan, signing status, external signature ID, dan pemisahan service penandatanganan. | Belum aktif sampai akses resmi tersedia; penandatangan bisnis adalah Kepala LPMQ berdasarkan rekomendasi tim. |
| SSO/SIMPEG | User/role tidak bergantung pada provider autentikasi tertentu. | Login lokal aman digunakan pada MVP. |

# 13. Pengujian dan Penerimaan

Unit test untuk state transition, snapshot tarif/SLA, billing aktif tunggal, dan iterasi tahap.

Integration test untuk autentikasi, permission, database, file, audit, dan versioning dokumen.

End-to-end minimal untuk jalur input admin, jalur portal penerbit, jalur revisi, dan jalur selesai.

Security test untuk IDOR lintas penerbit, upload berbahaya, akses file, permission negatif, serta enumeration/rate limit endpoint QR publik.

UAT dilakukan bersama perwakilan admin, verifikator, distributor, pentashih, dokumentator, serta penerbit.

## 13.1 Definition of Ready

Aktor, tujuan, acceptance criteria, field, permission, status, dependensi, dan desain layar telah jelas.

Pertanyaan stakeholder yang memblokir telah dijawab atau dinyatakan sebagai asumsi eksplisit.

Data uji tersedia.

## 13.2 Definition of Done

Code review dan automated test lulus.

Acceptance criteria dan permission negatif tervalidasi di staging.

Audit, dokumentasi API/migration, dan bukti UAT diperbarui.

Tidak ada defect kritis/tinggi yang terbuka.

# 14. Prioritas Implementasi MVP

| Sprint | Fokus | Output utama |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Fondasi | Validasi requirement, ERD, repo, CI, environment, design token, OpenAPI skeleton. |
| Sprint 1 | Identitas & master | Login, RBAC, pengguna, penerbit, Tim Distribusi, kategori, 17 jenis layanan, addon, dan kalender kerja. |
| Sprint 2 | Pengajuan & verifikasi | Portal/admin input, upload sampel, antrean, tugas saya, status history. |
| Sprint 3 | Tarif & pembayaran | Snapshot tarif/SLA, kalender kerja, billing dan bukti manual. |
| Sprint 4 | Distribusi & tashih | Tim, penugasan awal/perbaikan/dumi, iterasi, hasil pemeriksaan. |
| Sprint 5 | Dokumentasi & dokumen | Checklist, arsip, versioning, penetapan Kepala LPMQ, QR terbatas, masa berlaku, dan perpanjangan. |
| Sprint 6 | Laporan & hardening | Dashboard, ekspor, audit, security review, UAT, dokumentasi. |

# 15. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| SOP/status belum final | Perubahan alur dan rework. | Gunakan state machine konfigurabel dan validasi sebelum sprint terkait. |
| Tarif/SLA sementara | Perhitungan tidak sesuai ketentuan. | Effective date, snapshot, referensi regulasi, dan approval perubahan. |
| Portal dan input admin tumpang tindih | Duplikasi data. | Satu backend/database serta submission_source. |
| Delegasi penandatangan berubah | Dokumen tidak dapat difinalkan. | Model signatory generik; default Kepala LPMQ; snapshot jabatan dan dasar kewenangan. |
| Integrasi eksternal tertunda | Fitur pembayaran/tanda tangan terhambat. | Mode manual dan adapter interface. |
| File sensitif bocor | Risiko keamanan dan kepatuhan. | Private storage, authorization, URL sementara, audit, dan scan upload. |

# 16. Keputusan Terbuka

Pengesahan istilah, urutan status, transisi, serta SLA pada SOP final.

Mekanisme delegasi apabila Kepala LPMQ berhalangan menandatangani dokumen.

Format nomor dan template resmi Surat Tanda Tashih, tanda terima, serta dokumen pendukung.

Daftar dokumen badan hukum wajib per tipe penerbit.

Batas ukuran/format file, retensi, dan infrastruktur penyimpanan.

Mekanisme pembatalan setelah pembayaran dan kemungkinan pengembalian PNBP.

Kebijakan apakah cover pada verifikasi QR ditampilkan penuh atau dalam resolusi terbatas.

# 17. Sumber Resmi

| Sumber | Penggunaan |
| --- | --- |
| https://tashih.kemenag.go.id/info-layanan-pentashihan/read/standar-pelayanan-permohonan-surat-tanda-tashih | Persyaratan, alur layanan, 17 jenis/SLA, tarif PNBP, billing tujuh hari, dan penerbitan dokumen. |
| https://tashih.kemenag.go.id/faq | Masa berlaku dua tahun, perpanjangan, penetapan oleh Kepala LPMQ, dan kebijakan umum Surat Tanda Tashih. |
| https://tashih.kemenag.go.id/faq?page=3 | Elemen informasi yang ditampilkan dalam QR Surat Tanda Tashih. |

# 18. Exit Criteria Sebelum Coding Fitur

SRS v2, ERD, dan backlog disetujui sebagai baseline.

Role/permission serta status/transisi minimum disepakati.

Seed master data diberi label sementara atau telah mempunyai sumber resmi.

Wireframe layar P0 dan OpenAPI skeleton tersedia.

Repository, branching, CI, environment, database migration, dan secret management siap.