# SRS v3.1 (DRAF) — Sistem Manajemen Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

LPMQ — Kementerian Agama RI · Draf 9 Oktober 2026 · Status: menunggu keputusan terbuka (Bagian 3)

## 1. Informasi Dokumen

- Versi: 3.1 (draf) — Revisi hasil rapat 8 Oktober 2026

- Mengubah: SRS v3.0 (7 Oktober 2026)

- Dasar penyusunan: SRS v3.0; Notulensi Rapat Laporan Kamis 8 Oktober 2026; kondisi kode branch main (commit terakhir 6 Oktober 2026, merge PR #21), serta branch feat/pdf-template dan feat/landing (keduanya 7 Oktober 2026).

- Cara membaca: setiap perubahan diberi kode R-xx dan ditautkan ke butir notulensi (lampiran A). Bagian bertanda [USULAN] adalah rancangan teknis yang belum diputuskan rapat. Bagian bertanda [TERBUKA] wajib diputuskan sebelum dikodekan.

- Prinsip yang tidak berubah: SLA tetap alat monitoring non-blocking (BR-07); RBAC default deny; audit log append-only.

Sifat dokumen: addendum terhadap SRS v3.0; hanya memuat butir yang berubah. Versi konsolidasi diterbitkan setelah T-01 sampai T-03 diputuskan. Rencana implementasi, pemecahan branch, dan kondisi repositori ada di dokumen terpisah: Rencana Implementasi SRS v3.1 dan Status Repositori LPMQ.

## 2. Ringkasan Perubahan v3.1 terhadap v3.0

| Kode | Perubahan | Dampak ke SRS v3.0 | Status keputusan |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Template surat permohonan pengajuan naskah tashih disediakan di landing page | RF-PBL-01 | Diputuskan |
| R-02 | Logo tashih pada draf label pengiriman master fisik diperbesar | RF-REG-10 | Diputuskan |
| R-03 | Pengecekan kondisi fisik aktual di loket dipindah dari Admin ke Verifikator; ditambah tanggal penerimaan pada bagian tersebut | RF-REG-11, RF-VER-01, BR-27, Bag. 6.2–6.3 | Diputuskan (rincian peran: lihat T-03) |
| R-04 | Tombol "Ajukan Kelolosan" diganti "Ajukan Draft"; dokumen verifikator disimpan di bagian tersendiri | RF-VER-04, RF-DOC-04 | Diputuskan |
| R-05 | Perbaikan redaksi surat/berita acara pada bagian Kepala LPMQ | RF-VER-05, template dokumen resmi | [TERBUKA] bagian yang diubah belum dirinci (T-06) |
| R-06 | Naskah yang tiba ke distributor diterima Admin, lalu Admin menyerahkan ke Distributor | Bag. 6.2 (WAITING_DISTRIBUTOR_RECEIPT) | Diputuskan |
| R-07 | Perhitungan durasi mulai H+1 setelah pembayaran; ada pengurangan hari per konten; penerbit hanya melihat deadline naskah awal dengan catatan | BR-06, RF-CALC-03/05, Bag. 9.2 | Sebagian [TERBUKA] (T-02) |
| R-08 | Distributor memilih jenis surat perbaikan: naskah perbaikan atau naskah dumi; pilihan disimpan; ronde bernomor 1, 2, 3, ... | RF-DIST-02/03/08/09, BR-11, BR-24 | Diputuskan |
| R-09 | Penentuan juz pentashih berbentuk rentang (mis. 1–5, 10–20); catatan koreksi berupa satu berkas rekapan per rentang, bukan per juz | RF-DIST-05, Aktor Pentashih | Diputuskan (hasil akhir: T-01) |
| R-10 | Rekapan pentashih tidak dikirim ke penerbit maupun dokumentator | RF-DIST-06/09, RF-DOC-02 | Diputuskan (isi surat: T-01) |
| R-11 | Pentashih kelompok dibahas lebih dulu dalam rapat | BR-10 | Ditunda; BR-10 tidak diubah |
| R-12 | Koreksi dokumen: SRS v3.0 menyebut PostgreSQL/JSONB, sedangkan implementasi memakai MySQL 8 + Prisma | Bag. 8, RNF-AUD-01 | Usulan: ikuti implementasi (T-07) |

## 3. Keputusan Terbuka yang Memblokir Implementasi

| ID | Pertanyaan | Mengapa penting | Opsi | Diblokir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Setelah juz tidak dicek satu per satu dan rekapan tidak dikirim ke penerbit: siapa yang menetapkan hasil (lulus / perlu perbaikan) dan siapa yang menyusun isi surat perbaikan? | Saat ini hasil tiap juz (PASSED/REVISION_REQUIRED) menjadi dasar otomatis keputusan di distribution.service.js, dan catatan dikompilasi otomatis ke surat (DistributorReviewDialog.jsx). Keduanya hilang jika diubah. | A) Pentashih memilih hasil per rentang + unggah rekapan; Distributor menulis isi surat sendiri. B) Distributor menetapkan hasil setelah membaca rekapan. | Cabang feat/juz-range-recap |
| T-02 | Arti "pengurangan hari untuk setiap konten": dikurangi dari SLA mana, oleh peristiwa apa, dan berapa hari? | Tabel 9.2 hanya punya satu angka per tahap. Tanpa aturan, tidak bisa diimplementasikan atau diuji. | Minta contoh angka dari LPMQ untuk satu jenis layanan | Bagian pengurangan di feat/sla-from-payment |
| T-03 | Pembagian peran di loket: Admin masih menerima paket dan Verifikator menilai kondisi fisik, atau seluruhnya Verifikator? | Menentukan urutan penugasan (saat ini Admin menugaskan verifikator setelah fisik diterima, sehingga verifikator belum ada saat pengecekan fisik bila dipindah ke Verifikator), aktor di matriks transisi dan hak akses endpoint POST /registrations/:id/physical-master/receive. | A) Admin catat penerimaan, Verifikator putuskan kondisi/diterima/dikembalikan. B) Verifikator melakukan keduanya. | Cabang feat/physical-check-verifier |
| T-04 | Format "naskah dumi" pada surat perbaikan: apakah selalu memakai SLA dumi (kolom 4 tabel 9.2), dan bolehkah dipilih pada pengajuan baru (bukan perpanjangan)? | Kode saat ini menetapkan tahap DUMMY otomatis hanya untuk perpanjangan. | Ikuti kolom SLA dumi untuk pilihan dumi | Cabang feat/revision-kind-round |
| T-05 | "Info durasi di penerbit cukup deadline naskah awal" — apakah deadline perbaikan/dumi tetap tampil di surat pengembalian (RF-DIST-09)? | Dua sumber informasi durasi bisa bertentangan. | Portal tampil deadline naskah awal; surat memuat batas waktu perbaikan sesuai jenis | feat/sla-from-payment |
| T-06 | Bagian mana dari surat/berita acara Kepala LPMQ yang direvisi redaksinya? | Notulensi tidak merinci. | Minta teks revisi dari bagian Kepala LPMQ | R-05 |
| T-07 | Mesin basis data resmi: ikuti implementasi (MySQL 8) atau migrasi ke PostgreSQL? | SRS dan kode tidak sama. | Ikuti implementasi; ganti JSONB menjadi tipe JSON MySQL | Hanya dokumen |

## 4. Kebutuhan Fungsional yang Direvisi atau Ditambah

### 4.1 Pengajuan dan Pemeriksaan Fisik (R-02, R-03, R-06)

- RF-REG-10 (revisi): label pengiriman memuat logo tashih berukuran lebih besar dan terbaca saat dicetak. Saat ini logo w-12 h-12 (48 px) pada ShippingLabelDialog.jsx.

- RF-REG-11 (revisi) [bergantung T-03]: pengecekan kondisi fisik aktual naskah di loket dilakukan oleh Verifikator, bukan Admin. Hasil pengecekan memuat kondisi fisik, kecocokan kode resi, dan alasan bila dikembalikan.

- RF-REG-13 (baru): bagian pengecekan fisik menampilkan dan menyimpan tanggal penerimaan naskah. Field received_at sudah ada di physical_master_intakes; yang berubah adalah letaknya pada antarmuka verifikasi dan siapa pengisinya.

- RF-VER-01 (revisi): penugasan verifikator (pemilihan verifikator dan input nomor Nota Dinas) tetap dilakukan oleh Admin, sesuai kode (endpoint verification-assignments, role HELPER_ADMIN/SUPERADMIN) dan SRS v3.0. README repo yang menyebut Kepala LPMQ perlu diselaraskan. Catatan: bukan perubahan dari rapat; ditulis agar tidak tertukar dengan R-03.

- RF-DIST-00 (baru): saat naskah fisik datang ke distributor, Admin menerima lebih dulu, lalu Admin menyerahkan ke Distributor. Konfirmasi penerimaan oleh Distributor tetap menjadi syarat masuk WAITING_DISTRIBUTION.

### 4.2 Verifikator (R-04)

- RF-VER-04 (revisi): tombol pengajuan hasil verifikasi diberi label "Ajukan Draft" (sebelumnya "Ajukan Kelolosan" pada keputusan lulus). Label keputusan perbaikan tetap "Ajukan Perbaikan".

- RF-DOC-14 (baru): dokumen yang dihasilkan verifikator (checklist, Berita Acara Verifikasi, nota) disimpan pada bagian tersendiri di arsip dokumen pengajuan, terpisah dari dokumen penerbit dan dokumen resmi lain. [USULAN] tambahkan atribut document_scope (mis. VERIFIER) pada dokumen resmi, bukan tabel baru.

### 4.3 Distributor dan Surat Perbaikan (R-07, R-08)

- RF-DIST-02 (revisi): AssignmentStage tetap INITIAL / REVISION / DUMMY, tetapi tahap REVISION dan DUMMY pada alur perbaikan ditentukan oleh pilihan Distributor saat mengirim surat perbaikan, bukan lagi otomatis.

- RF-DIST-08 (revisi): keputusan "Kembalikan ke Penerbit" mewajibkan Distributor memilih jenis: NASKAH_PERBAIKAN atau NASKAH_DUMI. Pilihan disimpan pada surat dan pengajuan.

- RF-DIST-09 (revisi): surat memuat nomor surat, nomor registrasi, ronde perbaikan ke-n, jenis, tanggal, batas waktu, dan isi catatan. Isi catatan mengikuti T-01 (rekapan pentashih tidak otomatis disalin).

- RF-DIST-16 (baru): durasi yang ditampilkan ke penerbit berbeda per jenis, dihitung menurut konten dan jenis naskah yang diterima distributor.

- RF-DIST-17 (baru): penomoran ronde otomatis: pengiriman pertama = perbaikan 1, berikutnya 2, 3, dst. Nilai tidak pernah turun (selaras BR-11).

### 4.4 Durasi / SLA (R-07)

- RF-CALC-05 (revisi): hitungan target dimulai H+1 setelah pembayaran terverifikasi (payment_records.verified_at). Titik mulai saat ini adalah penerimaan fisik oleh distributor (handover.service.js). Pengali cut-off 16:00 WIB dan kalender hari kerja tetap berlaku. [USULAN] H+1 dihitung sebagai hari kerja berikutnya setelah tanggal verifikasi pembayaran.

- RF-CALC-08 (baru) [TERBUKA, T-02]: pengurangan hari per konten. Aturan, angka, dan pemicu menunggu T-02. Tidak dikodekan sebelum diputuskan.

- RF-PUB-08 (baru): portal penerbit menampilkan deadline naskah awal saja, disertai catatan bahwa durasi perbaikan akan mengikuti surat perbaikan (T-05).

- BR-06 (revisi): snapshot yang dibekukan saat BA Verifikasi disahkan adalah durasi (jumlah hari kerja) per tahap; tanggal mulai tidak dibekukan dan dihitung dari pembayaran.

### 4.5 Pentashih (R-09, R-10)

- RF-DIST-05 (revisi): penentuan juz pada penugasan berbentuk rentang (mis. 1-5, 10-20) per pentashih, bukan klik per juz. Sistem menolak rentang yang tumpang tindih antar pentashih pada iterasi yang sama (aturan saat ini tetap).

- RF-DIST-18 (baru): pentashih mengunggah satu berkas rekapan koreksi untuk rentang yang ia ambil. Tidak ada kewajiban catatan per juz.

- RF-DIST-19 (baru): rekapan pentashih tidak dikirim ke penerbit atau dokumentator dan tidak menjadi item checklist dokumentasi (menggantikan sebagian RF-DOC-02). Rekapan hanya terlihat oleh Pentashih pemilik dan Distributor.

- RF-DIST-06 (revisi) [bergantung T-01]: konsolidasi dan penetapan hasil mengikuti keputusan T-01.

### 4.6 Landing Page (R-01)

- RF-PBL-01 (revisi): landing page menyediakan unduhan template surat permohonan pengajuan naskah tashih (format dokumen yang dapat disunting) pada bagian persyaratan berkas.

## 5. Matriks Transisi Status v3.1 (hanya baris yang berubah)

| Status asal | Aksi | Status tujuan | Aktor v3.0 | Aktor v3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| READY_FOR_VERIFICATION | Catat penerimaan paket fisik | READY_FOR_VERIFICATION (tetap) | — | Admin [T-03] |
| READY_FOR_VERIFICATION | Kembalikan penyerahan fisik | PHYSICAL_HANDOVER_CORRECTION_REQUIRED | Admin | Verifikator [T-03] |
| READY_FOR_VERIFICATION | Terima fisik (kondisi baik) | VERIFICATION_ASSIGNED | Admin (terima & tugaskan) | Verifikator menerima; Admin menugaskan [T-03] |
| PAYMENT_VERIFICATION | Konfirmasi pembayaran lunas | WAITING_DISTRIBUTOR_RECEIPT | Petugas Keuangan | Tetap; memulai hitungan SLA H+1 |
| WAITING_DISTRIBUTOR_RECEIPT | Terima naskah fisik dari pengirim | WAITING_DISTRIBUTOR_RECEIPT (tetap) | — | Admin (baru) |
| WAITING_DISTRIBUTOR_RECEIPT | Serahkan ke Distributor, konfirmasi penerimaan | WAITING_DISTRIBUTION | Distributor | Admin menyerahkan, Distributor mengonfirmasi |
| TASHIH_IN_PROGRESS | Kembalikan untuk perbaikan (pilih jenis: perbaikan/dumi), terbitkan surat | WAITING_PUBLISHER_REVISION | Distributor | Distributor, dengan jenis dan ronde ke-n |
| WAITING_PUBLISHER_REVISION | Kirim naskah hasil perbaikan | TASHIH_IN_PROGRESS | Penerbit / Admin | Tetap |

Catatan: transisi lain tidak berubah. Pembatalan pascabayar (BR-22/BR-26) tetap tidak dikodekan sampai juknis PNBP terbit.

## 6. Aturan Bisnis yang Direvisi atau Ditambah

- BR-06 (revisi): lihat 4.4.

- BR-11 (revisi): counter ronde perbaikan tersimpan eksplisit pada pengajuan dan surat; tidak boleh turun.

- BR-24 (revisi): setiap pengembalian naskah menerbitkan satu surat resmi yang memuat ronde dan jenis (perbaikan/dumi); keduanya sinkron dengan tahap penugasan berikutnya.

- BR-27 (revisi): keputusan atas master fisik wajib memuat hasil cek resi dan kondisi fisik, tanggal penerimaan, dan alasan bila dikembalikan; pelaku mengikuti T-03.

- BR-31 (baru): rekapan koreksi pentashih bersifat internal (Pentashih pemilik dan Distributor), tidak diteruskan ke pihak luar.

- BR-32 (baru): dokumen verifikator disimpan terpisah dan tidak dicampur dengan dokumen penerbit.

- BR-07 (tegas): durasi yang ditampilkan ke penerbit hanyalah informasi; tidak menjadi syarat transisi status.

## 7. Perubahan Model Data (ERD v3.1) — [USULAN]

Acuan: backend/prisma/schema.prisma pada main. Basis data: MySQL 8 (R-12).

| Tabel / enum | Perubahan usulan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| RegistrationStatus | Tambah WAITING_PUBLISHER_REVISION | SRS v3.0 sudah menetapkan, belum ada di kode |
| registrations | Tambah revision_round (int, default 0, tidak turun) dan revision_kind (enum NASKAH_PERBAIKAN/NASKAH_DUMI, nullable) | R-08 |
| OfficialDocument | Tambah tipe REVISION_RETURN_LETTER; kolom iteration, revision_deadline, summary_notes, revision_kind; tambah document_scope | R-08, R-04 |
| payment_records | Tidak berubah; verified_at dipakai sebagai titik awal SLA | R-07 |
| assignments | Tambah juz_from, juz_to (rentang), recap_file_id (berkas rekapan), result tingkat penugasan (bergantung T-01) | R-09, R-10 |
| assignment_juz | Dipertahankan dulu: baris juz dibentuk otomatis dari rentang agar kode lama, laporan, dan tes tidak rusak; pengisian per juz menjadi opsional | Kompatibilitas bertahap |
| physical_master_intakes | Tambah checked_by_id (verifikator) dan checked_at; received_by_id/received_at tetap untuk penerimaan paket | R-03 (bergantung T-03) |
| physical_manuscript_handovers | Tambah catatan serah Admin → Distributor | R-06 |
| RoleCode | Tambah PETUGAS_LAYANAN_PUBLIK, dan peran keuangan bila belum ada | Modul publik dan pembayaran |
| Tabel baru modul publik & survei | survey_questions, survey_responses, public_inquiries, public_inquiry_attachments, public_inquiry_notes, inquiry_categories (sesuai ERD v3.0) | RF-SVY, RF-PBL |

Catatan teknis migrasi: dua folder migrasi saat ini berstempel sama (20260928000000_assignment_juz_checklist dan 20260928000000_verification_internal_qr). Prisma memuat berurutan berdasar nama folder sehingga masih berjalan, tetapi pakai stempel unik untuk migrasi baru agar urutan tidak ambigu.

## 8. Status Implementasi (kode main, 6 Oktober 2026)

| Fitur | Status |
| --- | --- |
| Status PHYSICAL_HANDOVER_CORRECTION_REQUIRED, VERIFICATION_ASSIGNED, WAITING_DISTRIBUTOR_RECEIPT | Selesai |
| Label pengiriman + resi; milestone progres; tab detail terpadu | Selesai |
| SLA hari kerja dengan cut-off 16:00 WIB dan kalender kerja | Selesai (titik mulai belum sesuai R-07) |
| Penerimaan fisik (received_at, tanda terima) | Selesai (peran dan letak belum sesuai R-03) |
| Poin R-01 s.d. R-10 (rapat 8 Okt) | Belum selesai satu pun; ada pekerjaan awal di feat/pdf-template (label, kop surat) dan feat/landing (placeholder) |
| WAITING_PUBLISHER_REVISION, REVISION_RETURN_LETTER | Belum ada |
| Survei kepuasan sebelum unduh STT | Belum ada |
| Landing page, tiket publik, CAPTCHA, peran petugas layanan publik | Belum ada |

Pernyataan "seluruh status implementasi tersinkron" pada SRS v3.0 dicabut; gunakan tabel ini sebagai acuan.

## 9. Rencana Implementasi dan Status Repositori

Pemecahan pekerjaan menjadi branch, gelombang pengerjaan, risiko, dan kondisi repositori dipisahkan dari dokumen kebutuhan ini karena cepat berubah. Lihat Rencana Implementasi SRS v3.1 dan Status Repositori LPMQ.

## Lampiran A — Penelusuran Notulensi 8 Okt 2026 ke Persyaratan

| Butir notulensi | Persyaratan | Branch (nomor di Rencana Implementasi) |
| --- | --- | --- |
| Template surat permohonan di landing page | RF-PBL-01 | #3 |
| Perbesar logo tashih di label | RF-REG-10 | #2 |
| Pengecekan fisik: Admin → Verifikator | RF-REG-11, RF-VER-01 | #6 |
| Tambah tanggal penerimaan | RF-REG-13 | #6 |
| "Ajukan Kelolosan" → "Ajukan Draft" | RF-VER-04 | #2 |
| Dokumen verifikator terpisah | RF-DOC-14, BR-32 | #7 |
| Perbaikan redaksi surat/berita acara Kepala LPMQ | R-05 | #9 |
| Perhitungan H+1 setelah dibayar | RF-CALC-05 | #5 |
| Pengurangan hari per konten | RF-CALC-08 | #5 (tunda, T-02) |
| Durasi di penerbit = deadline naskah awal + catatan | RF-PUB-08 | #5 |
| Naskah ke distributor lewat admin | RF-DIST-00 | #6 |
| Pilihan naskah perbaikan / naskah dumi | RF-DIST-08, RF-DIST-16 | #4 |
| Pilihan tersimpan; perbaikan 1, 2, 3 | RF-DIST-17, BR-11, BR-24 | #4 |
| Juz berbentuk rentang | RF-DIST-05 | #8 |
| Rekapan koreksi diunggah satu berkas | RF-DIST-18 | #8 |
| Rekapan tidak dikirim ke penerbit/dokumentator | RF-DIST-19, BR-31 | #8 |
| Pentashih kelompok dirapatkan dulu | R-11 | Ditunda |